VOLUME 2

# SECTION 3: 
CONDITIONS PARTICULIÈRES

- CONTENU

Article 2 : 	Loi et langue applicables au marché

2.1	Le marché est régi par le droit haïten

2.3	La langue utilisée est le français.

- Article 3 : 	Ordre hiérarchique des documents contractuels

Les documents suivants seront considérés, lus et interprétés comme faisant partie intégrante du présent contrat dans l’ordre hiérarchique suivant:

(a) Le contrat,

(b) Les conditions particulières,

(c) Les conditions générales,

(d) Les spécifications techniques,

(e) Les documents de conception (plans),

(f) Le bordereau de prix (après corrections arithmétiques)/la décomposition du prix,

(g) L’offre avec l’appendice,

(h) Tout autre document faisant partie du contrat:

- Article 4 : 	Communications

<Préciser ici les adresses des parties, leurs autres coordonnées, les personnes de contact, les documents à fournir, ainsi que la procédure utilisée par les parties pour leurs communications si nécessaire>

- Article 5 :	Le maître d’œuvre et le représentant du maître d'œuvre

5.2	<Préciser ici les moyens mis à la disposition du maître d’œuvre et de son représentant>

5.3	<Préciser ici les pouvoirs du maître d’œuvre et de son représentant>

5.4	<Préciser ici les modalités de fonctionnement des ordres de service>

- Article 7: 	Sous-traitance

7.3	Lors de la sélection des sous-traitants, le titulaire donne la préférence aux personnes physiques, sociétés ou entreprises des États ACP aptes à exécuter les travaux requis dans les mêmes conditions.

- Article 8 : 	Documents à fournir

<Préciser ici les documents à fournir, ainsi que la procédure utilisée par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre pour approuver les plans et autres documents du titulaire si nécessaire>

- Article 9 :	Accès au chantier

9.1	L’attention du titulaire est attirée sur le fait qu’il existe un Chef de délégation de la Commission européenne dans l’État du maître d’ouvrage. Le titulaire est tenu de lui donner libre accès à ses chantiers, usines, ateliers, etc., et, d’une manière générale, de lui accorder toutes facilités utiles pour l’accomplissement de ses fonctions au même titre qu’au maître d’œuvre. Ces mêmes dispositions s’appliquent également aux représentants du Chef de délégation par lui désignés.

Une copie de toute correspondance échangée entre le titulaire et le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre doit être envoyée pour information au Chef de délégation de la Commission européenne à l’adresse administrative suivante:

Délégation de la Commission Européenne en Haïti

Immeuble Hexagone - Angle rue Chevaux et Darguin

BP 15 588

Pétion-ville – Port-au-Prince

tel (509) 22 56 87 71 & 72

Article 12 :	Obligations générales du titulaire

12.8	Les mesures de visibilité doivent suivre les règles définies dans le Manuel de visibilité de l'UE pour les actions extérieures publié par la Commission européenne à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_fr.htm

Article 12 bis :	Marchés de conception et réalisation

<Le cas échéant, préciser ici les documents à élaborer par le titulaire et à soumettre au maître d'œuvre pour approbation, les modalités d'approbation ainsi que les exigences relatives aux manuels>

- Article 15 : 	Garantie de bonne exécution

15.1	Le montant de la garantie de bonne exécution est fixé à < insérer un pourcentage compris dans une fourchette entre 5 et 10 % >du montant du marché et de ses avenants éventuels. [Pour des montants égaux ou inférieurs à 345.000 euros et sur la base de critères objectifs, tels que la nature et la valeur du marché, le maître d'ouvrage peut décider de ne pas exiger une telle garantie]

- Article 16 : 	Assurances

<Préciser ici les exigences spécifiques en matière d'assurance>

16.4	Le montant de l’assurance responsabilité contre les risques et l’assurance responsabilité civile est: <illimité/plafonné (indiquer le montant et la monnaie)>.

- Article 17 :	Programme de mise en œuvre des tâches

<Indiquer ici les exigences spécifiques du programme de mise en œuvre des tâches>

- Article 19 : 	Plans du titulaire

19.1	<Préciser ici les autres exigences concernant les plans de détail à élaborer par le titulaire et à soumettre au maître d'œuvre pour approbation, les délais de dépôts, les modalités d'approbation ainsi que les exigences relatives aux manuels>

19.7	<Indiquer si la langue des plans et manuels peut différer de la langue du marché>

Article 20 :	Niveau suffisant du montant de la soumission

<Préciser les dispositions supplémentaires concernant l'étendue de l'offre du titulaire>

Article 21 :	Risques exceptionnels

<Préciser les possibles conditions météorologiques exceptionnelles>

- Article 24 :	Entraves à la circulation

24.1 	<Indiquer ici les autorisations empêchant la circulation sur les nœuds de communications>

24.4 	<Indiquer ici les mesures particulières éventuellement demandées au titulaire pour la circulation autour du ou sur le site>

- Article 27 :	Matériaux provenant de démolitions

27.1	<Indiquer ici si les matériaux provenant de démolitions deviennent la propriété du maître d’ouvrage>

27.4	<Indiquer ici qui enlève les matériaux de démolitions si ce n’est pas le titulaire>

Article 29 :	Ouvrages temporaires

29.2	<Indiquer si la conception de certains ouvrages temporaires est de la responsabilité du maître d'ouvrage>

- Article 30 :	Etudes du sol

30.1	<Indiquer ici si nécessaire les modalités de réalisation des études de sol>

- Article 32 :	Brevets et licences

32.1	<Indiquer si une dérogation à l'article 32 du CGC est prévue>

- Article 34 :	Période de mise en œuvre des tâches

34.1	<Indiquer le ou les périodes de mise en œuvre des tâches <nombre de mois exprimé en chiffres et en lettres >

- Article 36 :	Retards dans la mise en œuvre des tâches

36.1	<Indiquer le montant de l’indemnité forfaitaire par jour de retard et le montant maximal cumulé de cette indemnité ; par exemple 1/1000 de la valeur du contrat par jour de retard jusqu’à concurrence de 20 % de la valeur totale du marché ou 100 000 euros par jours de retard jusqu’à concurrence de 10 000 000 euros >

[A défaut, mettre les dispositions suivantes :

L’indemnité forfaitaire pour retards dans l’exécution des travaux est fixée à 0,1 % de la valeur du contrat pour chaque jour ou portion de jour écoulé entre la fin de la période de mise en œuvre des tâches et la date réelle d’achèvement des travaux et jusqu’à plafond de 10 % de la valeur du marché contrat ou, si le contrat est subdivisé en phases, de la phase concernée et jusqu’à concurrence de 10 % du montant de la phase concernée.]

- Article 39 :	Journal des travaux

39.1	<Indiquer si un journal des travaux n'est pas prévu. Le cas échéant, indiquer les modalités détaillées de son fonctionnement>

39.2	<Indiquer les règles techniques de rédaction des déclarations>

- Article 40 :	Origine et qualité des ouvrages et matériaux

40.1	Les matériaux et fournitures qui sont incorporés dans les ouvrages ou qui sont requis pour ces derniers doivent tous être originaires d'un État membre de la Communauté et/ou des États ACP. Dans ce contexte, la définition de la notion de "produits originaires" est évaluée par rapport aux accords internationaux en la matière, en particulier le protocole n° 1 à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE et il y a lieu de considérer également comme produits originaires de la Communauté les produits originaires des pays, territoires et départements d'outre-mer.

<Indiquer toute dérogation aux règles d'origine>

Toute modification apportée, lors des importations, à l’origine prévue doit avoir été signalée et avoir reçu l’approbation du maître d’œuvre.

40.2	Les travaux et les objets, appareils, matériels ou matériels à mettre en œuvre pour leur exécution doivent répondre:

(*) aux spécifications suivantes …..

(*) aux stipulations de <Compléter par l’indication de la ou des pièces techniques contenant ces spécifications>.

40.3	<Indiquer ici si une réception technique préliminaire est nécessaire et dans quelles conditions elle s’effectuera>

- Article 41 :	Surveillance et contrôle

<Préciser ici les lieux devant faire l'objet d'une inspection et de test(s), conformément à l'article 41 des conditions générales, ainsi que les modalités de réalisation des tests>

- Article 43 : 	Propriété des équipements et des matériaux

43.2	<Indiquer ici si les installations, ouvrages temporaires, équipements et matériaux se trouvant sur le chantier ne reviennent pas au maître d’ouvrage sur la base des dispositions de l’article 43 des conditions générales et le ou les instruments juridiques utilisés>

- Article 44 : 	Principes généraux des paiements

44.1	Les paiements sont effectués <en euro/en monnaie nationale >.

44.2	option Lorsque les factures sont introduites auprès du maître d’œuvre, le titulaire en informe la Commission européenne par l'envoi d'une copie de la correspondance à

Délégation de la Commission Européenne en Haïti

Immeuble Hexagone - Angle rue Chevaux et Darguin

BP 15 588

Pétion-ville – Port-au-Prince

tel (509) 22 56 87 71 & 72

- Article 46 :	Préfinancement

46.1 et 2	<Indiquer ici si des préfinancements sont possibles et selon quelles conditions (le montant total maximal des préfinancements ne peut dépasser 10 % du montant initial du marché pour l'avance forfaitaire et 20 % pour l'ensemble des autres préfinancements), ainsi que leur montant>

Pour le paiement du ou des préfinancements, le titulaire doit fournir au maître d'œuvre, la demande de paiement et la garantie de bonne exécution conformément à l'article 15. Si un préfinancement est demandé et que son paiement dépasse 150 000 euros, le titulaire doit fournir une garantie financière pour le montant total du paiement du préfinancement.

46.8	Le remboursement des préfinancements ci-dessus s'effectue par retenues basées sur les déclarations de créances mensuelles.

a)	Le remboursement de l'avance forfaitaire (maximum 10 %) est effectué par précompte sur les acomptes et éventuellement, sur le solde dû au titulaire. Ce remboursement commence dès le premier acompte et doit être terminé au plus tard lorsque le montant payé au titre du marché atteint 80 % du montant du marché.

Le remboursement est effectué dans la ou les mêmes monnaies que celle(s) de l'avance.

Le calcul du montant des retenues est effectué au moyen de la formule suivante:

R =	Va x D

Vt x 0,8

dans laquelle:

R = montant à rembourser

Va = montant total du préfinancement consenti

Vt = montant initial du marché

D = montant de l'acompte

Le calcul est poussé jusqu'à la deuxième décimale arrondie au chiffre supérieur.

b)	Le remboursement du préfinancement sur le matériel, machines et outillages - ainsi que du préfinancement sur d'autres dépenses préalables importantes (maximum 20 %) est effectué par précompte sur les acomptes et éventuellement sur le solde dû au titulaire. Ce remboursement commence dès le premier acompte et doit être terminé au plus tard lorsque le montant payé au titre du marché atteint 90 % du montant du marché.

Le calcul du montant des retenues est effectué au moyen de la formule suivante:

R' =	Va' x D

Vt x 0,9

dans laquelle:

R' = montant à rembourser

Va'= montant total du préfinancement consenti

Vt = montant initial du marché

D = montant de l'acompte

- Article 47 :	Retenues de garantie

47.1 	<Indiquer ici les modalités de fonctionnement des retenues de garantie. En principe, le montant des prélèvements sur les acomptes qui doit être retenu en garantie de l’exécution des obligations du titulaire pendant la période de garantie est de 10 % de chaque acompte.>

- Article 48 :	Révision des prix

Pour les marchés d'un montant supérieur ou égal à 5 000 000 euros, le recours à la formule de révision des prix calculée à partir des coefficients fournis dans la section relative au sous-détail des prix (volume 4 du dossier d'appel d'offres) est obligatoire.

Pour les marchés d'un montant inférieur à 5 000 000 euros, lorsque le maître d'ouvrage demande pendant la procédure d'appel d'offres que les soumissionnaires soumettent les informations incluses dans la section relative au sous-détail des prix (volume 4 du dossier d'appel d'offres), la formule de révision des prix mentionnée à l'article 48.2 est d'application. Dans le cas contraire, la formule de révision des prix fournie par le maître d'ouvrage est d'application.

48.1	Les prix figurant dans la soumission du titulaire (volume 4 du dossier d'appel d'offres, section relative au sous-détail des prix) sont réputés avoir été établis sur la base des conditions économiques (date de référence) en vigueur le mois précédant celui de la remise de l’offre. En cas de variation des conditions économiques en cours de travaux, les décomptes mensuels seront réajustés par application des formules de révision indiquées à l'article 48.2.

48.2	La révision des prix est calculée par application des deux formules (a) formule proportionnelle et (b) formule mono matériaux, applicable au ciment, au béton, et au fer à béton.

(a)	Les montants des décomptes, diminués du montant du remboursement éventuel des préfinancements, seront révisés par l’application de la formule suivante:

P = Po [(a + b (EnEo x 1+CHn1+CHox TxoTxn )  + c MtnMto + d (GnGoxTxoTxn) - 1]

P	:	Révision en plus ou moins du montant du décompte du mois concerné

Po	:	Montant du décompte mensuel, déduction faite des préfinancements

- Eo	:	Salaire journalier officiel de l’équipe suivante <indiquer la composition standard de l'équipe par catégorie>, à <pays> à la date de référence

- En	:	Idem ci-dessus, mais au mois n

- Cho	:	Pourcentage de majoration pour charges sociales sur salaire d’ouvrier, résultant de l’application de la réglementation officialisée à <pays> à la date de référence

- CHn	:	Même indice mais au mois n

- Mto	:	Indice officiel pour la fourniture et l’entretien des éléments fixes et mobiles de matériel de construction, y compris les véhicules, les machines, outils et pièces détachées nécessaires à des travaux de génie civil, publié par <indiquer où l'indicateur choisie est édité et par qui>

- Mtn	:	Même indice mais au mois n

- Go 	:	Prix du gasoil à la pompe officialisé à <pays> à la date de référence (HTT si marché exonéré)

- Gn 	:	Même prix, mais au mois n (HTT si marché exonéré)

- Txo	:	Taux de change monnaie du contrat/monnaie d'appartenance de l'indicateur choisi dans l'appel d'offres, à la date de référence

- Txn	:	Taux de change monnaie du contrat/monnaie d'appartenance de l'indicateur choisi dans l'appel d'offres, au mois n

- Les indicateurs (CH, Mt et G), seront choisis parmi ceux disponibles, les plus fiables. La description de l'indicateur retenu doit être littéralement reportée dans les descriptions ci-dessus, et indiquer avec précision l'organisme d'émanation et le titre de la publication concernée.

- Les coefficients a, b, c et d seront fixés par le titulaire et issus du sous-détail des prix fourni dans son offre. Le titulaire doit justifier clairement, par un calcul mathématique, les coefficients proposés. Le total des coefficients devra obligatoirement être égal à 1.

- Il y a deux options possibles dans le choix de la formule de révision mono-matériaux :

- Option b1: si on choisit, comme indicateur, les prix des matériaux.

- Option b2: si on choisit, comme référence, les indicateurs officiels des matériaux.

(b1)	La révision des prix, pour: bitume, fer à béton et ciment, sera calculée par application de la formule ci-dessous, séparément pour chaque composante:

Dm = Qn C x (Matn/Txn  –  Mat0/Tx0)

Dm	:	Décompte en plus ou en moins à payer pour les matériaux admis pour fluctuation

Qn	:	Quantité de travaux exécutés pendant le nième mois et dans lequel interviennent un ou plusieurs matériaux concernés

C	:	Ratio des matériaux révisables mis en œuvre dans les quantités de travaux Qn

La valeur du coefficient C est définie comme suit :

- Pour le ciment les coefficients C sont égaux à la teneur en tonnes par mètre cube de catégorie de matériaux ou béton prévue au marché;

- Pour les armatures, les coefficients C s'expriment en tonnes d'acier posé par mètre cube de béton armé pris en compte et suivant les plans de ferraillage;

- Pour le bitume, le coefficient C s'exprime en tonne de bitume <indiquer la catégorie de bitume ex.: 60/70> par <Pour le bitume il faut tenir compte de l'unité de mesure retenue dans le prix unitaires pour le béton bitumineux (ex.: m³, m², tonne) la description du coefficient C devra être adaptée> de produits bitumineux pris en compte.

Mato	:	Prix de la fourniture du matériau considéré et défini dans la soumission à la date de référence

Matn	:	Prix de la fourniture du matériau considéré mis en œuvre l'énième mois

Txo	:	Taux de change monnaie du contrat/monnaie d'appartenance de l'indicateur choisi dans l'appel d'offres, à la date de référence

Txn	:	Taux de change monnaie du contrat/monnaie d'appartenance de l'indicateur choisi dans l'appel d'offres, au mois n

(b2)	La révision des prix, pour: bitume, fer à béton et ciment, sera calculée par application de la formule ci-dessous, séparément pour chaque composante:

Dm = Qn C Po TxoTxn (In – Io) / Io

Dm	:	décompte en plus ou moins à payer pour les matériaux admis pour fluctuation

Qn	:	quantités des travaux exécutés pendant le nième mois et dans lequel intervient un ou plusieurs matériaux concernés

C	:	coefficient de transformation des unités dans lesquelles les Qn sont exprimées

La valeur du coefficient C est définie comme suit :

- Pour le ciment les coefficients C sont égaux à la teneur en tonnes par mètre cube de catégorie de matériaux ou béton prévue au marché;

- Pour les armatures, les coefficients C s'expriment en tonnes d'acier posé par mètre cube de béton armé pris en compte et suivant les plans de ferraillage;

- Pour le bitume, le coefficient C s'exprime en tonne de bitume <indiquer la catégorie de bitume ex.: 60/70> par <Pour le bitume il faut tenir compte de l'unité de mesure retenue dans le prix unitaires pour le béton bitumineux (ex.: m³, m², tonne) la description du coefficient C devra être adaptée> de produits bitumineux pris en compte.

Po	:	Prix de soumission du matériau à réviser en euro (ou monnaie locale)

Io	:	indice "matériaux" un mois avant la date de remise des offres

In	:	indice "matériaux" le nième mois de mise en œuvre

Txo	:	Taux de change monnaie de payement/monnaie d'appartenance de l'indicateur choisi dans l'appel d'offres à la date de référence

Txn	:	Taux de change monnaie de payement/monnaie d'appartenance de l'indicateur choisi dans l'appel d'offres, au mois n

(c)	Il n’y aura aucun seuil de révision.

(d)	Si le titulaire apporte des changements dans l’origine de ses sources d’approvisionnement en matériaux, ou autres éléments entrant dans la réalisation des travaux, il en informera par écrit dans un délai de trente jours le maître d'œuvre qui modifiera, en conséquence, les dispositions relatives à la révision des prix en y incorporant les indices des nouveaux pays d’origine.

- Article 49 :	Évaluation des travaux

49.1	<Indiquer ici la méthode choisie pour l’évaluation des travaux parmi l’une des trois options suivantes:>

(*)	Ce marché est à forfait.

(*)	Ce marché est à prix unitaires. (Indiquer ici si des ajouts peuvent être faits aux articles du bordereau des prix)

(*)	Ce marché est en dépenses contrôlées. (Indiquer ici l'information que le titulaire doit soumettre au maître d'œuvre et la manière dans laquelle l'information devrait être soumise)]

- Article 50 :	Acomptes

50.1	<Indiquer ici les modalités de fonctionnement des acomptes>

- Article 51 :	Décompte définitif

51.1 et 2	[Eu égard aux usages de l'État du maître d'ouvrage, les articles suivants peuvent être insérés:

51.1	Le projet de décompte définitif est remis, au plus tard, à la date de la demande par le titulaire de l'établissement du certificat de réception provisoire.

51.2	Le maître d'œuvre établit et signe le décompte définitif dans les trente jours après l'établissement du certificat de réception définitive, prévu à l'article 62.]

51.6	<Indiquer ici une éventuelle dérogation>

- Article 53 :	Retards de paiement

53.1.	L’intérêt de retard se calcule au taux:

-	de réescompte de l'institut d'émission de l'État du maître d’ouvrage, si les paiements sont effectués en monnaie nationale,

-	appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en euros tel que publié au Journal Officiel de l’Union européenne, série C, si les paiements sont effectués en euros,

en vigueur le premier jour du mois au cours duquel ce délai a expiré, majoré de trois points et demi. L’intérêt de retard porte sur la période comprise entre la date d’expiration du délai de paiement et la date de débit du compte du maître d'ouvrage.

- Article 59 :	Réception partielle

59.3	<Indiquer si la période de garantie commence à moins que celle ne commence à la date de cette réception provisoire partielle>

- Article 60 :	Réception provisoire

<Préciser si nécessaire les modalités détaillées de la réception provisoire>

- Article 61 :	Obligations au titre de la garantie

<Indiquer ici les éventuelles obligations supplémentaires au titre de la garantie>

61.1	Ainsi que définie dans le glossaire inclus dans les annexes générales, la période de garantie correspond à la période indiquée dans le marché qui commence à courir à partir de la date de la réception provisoire et pendant laquelle le titulaire est tenu d'achever les travaux et de remédier aux vices et malfaçons selon les instructions du maître d'œuvre. Les droits et obligations des parties au regard de cette période de garantie sont définis à l'article 61 des conditions générales.

61.6 	<Préciser si les travaux d'entretien doivent être effectués par le titulaire>

61.7	<Préciser si la durée de la période de garantie est moins de 365 jours. Préciser toute obligation supplémentaire au titre de la garantie, par exemple, la garantie commerciale>

- Article 68 :	Règlement des litiges

68.4	Tout litige entre les parties résultant du marché ou ayant un lien avec le marché, qui ne peut pas être réglé autrement,

(a)	en cas de marché national, sera réglé conformément à la législation nationale de l'État du maître d'ouvrage, et

(b)	en cas de marché transnational, sera réglé soit:

(i)	si les parties au marché l'acceptent, conformément à la législation nationale du pays bénéficiaire ou à ses pratiques établies au plan international, ou

(ii)	par arbitrage conformément au Règlement de procédure de conciliation et d'arbitrage pour les marchés financés par le Fonds européen de développement, adopté par la Décision n° 3/90 du Conseil des ministres ACP-CE du 29 mars 1990 (Journal officiel de l'Union européenne L 382 du 31 décembre 1990).

- Article 73 : 	Autres clauses supplémentaires

<Indiquer les autres clauses approuvées par les services compétents de la Commission européenne>